# АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014                                                                                                      № 1146

пгт Кильмезь

Об утверждении муниципальной программы Кильмезского района

«Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры,

строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с решением Кильмезской районной Думы от 15.12.2014 № 5/2 «О внесении изменений в решение районной Думы «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»», администрация Кильмезского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Кильмезского района «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014 - 2020 годы» согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановления администрации Кильмезского района Кировской области:

2.1.От 20.12.2013 № 895 «Об утверждении муниципальной программы Кильмезского района «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014 - 2020 годы»»

2.2.От 13.02.2014 № 114 «О внесении изменений в постановление администрации Кильмезского района Кировской области от 20.12.2013 № 895»

2.3.От 23.04.2014 № 287 «О внесении изменений в постановление администрации Кильмезского района Кировской области от 20.12.2013 № 895»

2.4.От 08.05.2014 № 327 «О внесении изменений в постановление администрации Кильмезского района Кировской области от 20.12.2013 № 895»

2.5. От 23.07.2014 № 556 «О внесении изменений в постановление администрации Кильмезского района Кировской области от 20.12.2013 № 895»

2.6. От 15.08.2014 № 601 «О внесении изменений в постановление администрации Кильмезского района Кировской области от 20.12.2013 № 895»

2.7. От 28.08.2014 № 620 «О внесении изменений в постановление администрации Кильмезского района Кировской области от 20.12.2013 № 895»

3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, жизнеобеспечению, строительству и архитектуре, заведующего отделом ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры  С.Г. Сморкалова.

4. Опубликовать постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Кильмезского района Кировской области.

Глава администрации		Н.Г. Гилимуллин

Приложение к Программе УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации района от 30.12.2014 № 1146

Муниципальная программа Кильмезского района

«Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры,

строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014 -2020 годы» (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель | администрация Кильмезского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Районное управление образования, районное финансовое управление, РЦКиД, МБС |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и комфортности проживания. 2. Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 3. Эффективное использование энергоресурсов. 4. Создание условий для развития жилищного строительства в районе. 5. Формирование рынка доступного и комфортного жилья. 6. Увеличение объемов жилищного строительства. 7. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение контроля над соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. 3.Развитие дорожного хозяйства. 4.Безопасность дорожного движения. 5.Развитие системы коммунальной инфраструктуры Кильмезского муниципального района. 6.Обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство. 7.Повышение комфортности проживания. 8.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. 9.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, подъездных путей к населенным пунктам муниципального образования «Кильмезский муниципальный район», их обустройство. 10.Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского муниципального района Кировской области с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Целевые показателя эффективности реализации муниципальной программы | 1.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. 2.Доля потерь тепловой энергии в суммарном количестве аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения. 3.Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. 4.Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 5.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 6.Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %. 7.Увеличение числа граждан, переселенных из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания; снижение площадей расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 8.Снижение аварийного жилья, непригодным для проживания, в объеме ветхого и аварийного жилищного фонда. 9.Повышение качества предоставления коммунальных услуг. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 гг. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусматривается |
| Объемы ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы 203104,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 9526,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 155290.6 тыс. рублей, средства районного бюджета – 31595,6 тыс. рублей, иные внебюджетные источники – 265 тыс. рублей. |

1.Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем и прогноз ее решения.

Программа разработана на основании областных государственных программ Кировской области «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Развитие транспортной системы», «Развитие строительства и архитектуры».

Качество жизни жителей района в большой степени зависит от качества оказываемых им жилищно - коммунальных услуг и  состоянием автомобильных дорог.

Объекты инженерной инфраструктуры Кильмезского муниципального района (котельные, котельное оборудование, очистные сооружения, тепловые и водопроводные сети, жилищный фонд, автомобильные дороги) морально и физически изношены и требуется принятие срочных мер по их модернизации.

1.1. Система водоснабжения

Система водоснабжения Кильмезского муниципального района   представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных условно на 2 составляющие:

1.Подъем природной  и питьевой воды.

2.Транспортировка питьевой воды до потребителей: населения, предприятий и организаций Кильмезского муниципального района.

Организацией водоснабжения в районе занимаются  ООО «Кильмезьводоканал» и восемь администраций сельских поселений Кильмезского района. Водопроводная сеть района составляет 208,4 км., в т.ч. 68 км сети муниципальных образований, ветхие сети водопровода 43,0 км..

В состав водозаборных сооружений входят 54 водонапорных башни, в т.ч.  12   муниципальных образований,   забор артезианской воды производится с  глубины 70-150 м.

Отпуск воды организациям составляет  до 20%, остальное - населению района. C учетом того, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического потребления.

Основные проблемы с водоснабжением в районе возникают ввиду изношенности водопроводной системы.

Мощность водоносных слоев достаточная для водоснабжения района.   Качество воды в артезианских скважинах района соответствует санитарным нормам. После подъема,  вода поступает потребителям по водопроводным сетям.

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения района   следует отнести:

1.Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения. Проблемными характеристиками водоснабжения являются, высокий износ водопроводной сети, которая в основном была проложена в 60-70-е годы прошлого столетия. Система водопровода, с момента ее строительства, принципиально не реконструировалась и не модернизирована, более половины сетей водопровода имеют износ более 70%, что приводит к увеличению аварийных ситуаций и, как следствие, имеют место непроизводительные потери воды.

2.Недостаточная пропускная способность трубопроводов  не позволяет в достаточном объеме обеспечить водоснабжение не только  вновь строящихся объектов, но и существующих жилых домов. Отрицательную роль играют и так называемы «сужения» в водопроводной сети, образовавшиеся во время многочисленных ремонтов водопровода. А так как многие из этих ремонтов не были документально зафиксированы, то определение этих «узких» мест представляется проблематичным. В пгт Кильмезь зачастую такие места оказываются под асфальтированными участками дороги, на перекрестках, что затрудняет их ликвидацию.

3.Существующая структура водопроводной сети  приводит к неравномерности давления в различных частях населенных пунктов.

4.Состояние запорной арматуры на сетях таково, что при возникновении аварийной ситуации вместо того, чтобы отключить аварийный участок приходится оставлять  без воды целые участки поселений.

5.Из-за отсутствия специализированных водоснабжающих организаций в восьми поселениях района водоснабжением занимаются администрации поселений, что отрицательно отражается на состоянии системы водоснабжения и качестве водоснабжения населения.

Решение данных проблем возможно при постоянном их выявлении, своевременном устранении и эксплуатации специализированными организациями коммунального комплекса.

1.2. Система водоотведения

В районе отсутствует централизованная система водоотведения. В настоящий момент действуют только очистные сооружения администрации района, обслуживающие  Кильмезскую  центральную районную больницу и   Кильмезскую среднюю школу. В дальнейшем к этим очистным сооружениям будет присоединена канализация строящегося Культурно-творческого молодежного центра. Обслуживает очистные сооружения ИП Максимов С.Ф.

В 80-е годы в районе «Межотраслевой строительной организации» и ул. Южной пгт Кильмезь  были построены очистные сооружения для 2-х 18-ти квартирных жилых дома по ул. Строителей и ул. Горького. С начала 90-х годов данные очистные сооружения приходили в негодность и в настоящее время не выполняют своих функций по очистке, а выполняют функцию по сбору нечистот.

В основном же водоотведение производится через устройство изолированных  друг от друга канализационных колодцев. Откачка нечистот, из которых производится по заказам потребителей двумя частными организациями. Сложившаяся практика имеет ряд негативных последствий, в первую очередь на экологическую обстановку, не откачанные во время нечистоты выливаются на поверхность и влияют на санитарную обстановку, доставляют дискомфорт жителям. Происходит также загрязнение грунтовых вод, пгт Кильмезь нуждается в постройке централизованной системы водоотведения.

1.3. Система теплоснабжения

Производство тепловой энергии в муниципальном образовании  «Кильмезский муниципальный район» обеспечивают 20 котельных, которые находятся на балансе муниципального образования  «Кильмезский муниципальный район» и обеспечивают бюджетные учреждения тепловой энергией. В пгт Кильмезь отсутствует централизованное газоснабжение. Жилой сектор обогревается с помощью печного отопления, в том числе муниципальный жилой фонд. Объекты инженерной инфраструктуры района - котельные, сети морально и физически изношены и требуется принятие срочных мер по их модернизации.

Из 20 котельных, отапливающих объекты социальной сферы и жилищный фонд (дом коридорного типа), 5 эксплуатируются предприятиями жилищно-коммунального хозяйства - ООО «Благоустройство» и ИП Максимов С.Ф. Физический износ котлов и котельного оборудования в среднем по району составляет 50%, в некоторых сельских поселениях – 80%.

На многих действующих котельных района эксплуатируются котлы с низким коэффициентом полезного действия и технико-экономическими показателями, выработавшие свой ресурс. Требуется замена котлов на более современные аналоги.

Все вышеперечисленные факторы говорят о необходимости принятия срочных мер по выводу муниципальных котельных, инженерных сооружений и сетей на современный уровень технического прогресса путем проведения их модернизации и реконструкции.

1.4. Система газоснабжения

Газоснабжение района  осуществляется сжиженным газом.  Генеральным планом развития поселка предлагается использование природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя (для пищеблоков, отопления и горячего водоснабжения) для автономных теплогенераторов в районах индивидуального строительства. Проектные решения направлены на повышение надежности газоснабжения и постепенную замену сжиженного углеводородного газа (СУВГ) природным газом. Также предлагается перевести котельные предприятий, находящиеся в промышленной зоне, с дров  на  газ.

1.5. Система сбора и вывозки мусора

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем. Приемка и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется на двух площадках, расположенных вблизи д. Зимник и д. Тат-Кильмезь, находящихся в 15 километрах друг от друга. Площадь участка в д. Зимник составляет 20 тыс. м2, в д. Тат-Кильмезь – 40 тыс.м2. Объем реализации услуг 18 тыс. м3 в год, в т.ч. от населения 2 тыс. м3 (11,11%). Занимается приемкой и утилизацией ТБО на данных площадках индивидуальный предприниматель Максимов С.Ф. Утилизация мусора от населения поселка оплачивается из бюджета поселка.

Отсутствие законодательной базы обязывающей оплачивать вывозку мусора из частного жилого сектора, требует новых подходов к данной проблеме.

1.6 Жилищный фонд

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Кильмезского района Кировской области.  Общая площадь жилых помещений 289.1 м2, в том числе, общая площадь ветхих и аварийных жилых домов составляет 47,5 тыс.м2.  Одним из приоритетов Программы является выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории поселения, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Граждане, проживающие в аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества.

На основе инициативы Президента Российской Федерации сформирован Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выступающий одним из источников федерального финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь ветхий жилищный фонд. В соответствии с методическими указаниями по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК-2-04.2004, утвержденными Росстроем от 01.01.2004, к ветхому жилищному фонду относятся дома с износом конструкций свыше 70%, для каменных и кирпичных зданий и свыше 65%, для деревянных зданий и зданий из других местных материалов. Кроме того, в соответствии с требованием Государственного стандарта Российской Федерации "Жилищно-коммунальные услуги" ГОСТ 51617-2000 у жилых домов с такой степенью износа подлежат полной замене все строительные конструкции.

Аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания  в пгт Кильмезь 459.4 кв. м  в котором проживает 37 человек.

Программа предусматривает инвентаризацию такого фонда, постоянную актуализацию информации о нем, обобщение программных и внепрограммных механизмов и мероприятий по расселению граждан.

Предметом мероприятий данной Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) являются многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселенных при финансовой поддержке фонда содействия и областного бюджета, представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселенных при финансовой поддержке фонда содействия и областного бюджета

|  | Адрес аварийного дома | Площадь жилых помещений, расселенных при финансовой поддержке Фонда содействия и областного бюджета (кв. м) | Количество граждан, расселенных при финансовой поддержке Фонда содействия и областного бюджета (человек) | Количество семей, расселенных при финансовой поддержке Фонда содействия и областного бюджета (ед.) | Год переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | ул. Советская, д.56 | 171,1 | 9 | 5 | 2013 |
| 2 2. | ул. Пионерская, д. 35 | 193.8 | 16 | 7 | 2014 |
| 3.3 | ул. Зеленая, д. 4 | 94.5 | 12 | 4 | 2014 |
| Итого: | 459.4 | 37 | 16 |  |

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности в поселении, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли в Кильмезском городском поселении Кировской области.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад, как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в нормативном состоянии существующего жилищного фонда. Поэтому финансовые возможности местного бюджета даже с учетом областной и федеральной бюджетной поддержки не позволят решить во временных рамках Программы проблему переселения всех граждан, проживающих в жилых помещениях с высокой степенью износа.

Необходимо определить критерии очередности переселения. В первую очередь за счет бюджетных средств переселению будут подлежать граждане, проживающие в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания. Соответственно, расселяться в первую очередь будут аварийные дома, подлежащие сносу. Приоритетность этой задачи очевидна, поскольку помимо неудовлетворительных жилищных условий, проживание в таких домах прямо угрожает жизни и здоровью граждан.

1.7 Энергосбережение

На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития.

Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленная президентом — сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Кильмезском районе показывает, что за последние пять  лет не произошло существенных изменений структуры тепловых и электрических нагрузок.

Основными задачами в области энергосбережения являются:

1 сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере.

2 снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды.

3 сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой, в т.ч. выбросов вредных веществ.

4 сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.

Разработка комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения, установка приборов учета потребления энергоресурсов поможет решить указанные задачи.

1.8 Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс является важнейшим сектором любой современной экономики индустриального типа. Его прогрессивное развитие, в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базовых отраслей экономики и промышленности. Формирование тенденций экономического роста и относительное улучшение благосостояния населения сформировали закономерное увеличение платежеспособного спроса на транспортные услуги.

Повышение социальной активности населения  Кильмезского района должно положительно отражаться на показателях работы по перевозкам пассажиров. Однако статистические данные показывают ежегодное  снижение пассажирооборота.

Географическое положение Кильмезского района предопределило его тесное взаимодействие с соседними районами и регионами.  До настоящего времени район не имеет устойчивой связи с Малмыжским районом и соответственно, нет устойчивого выхода на Республику Татарстан. Чернушское сельское поселение не имеет устойчивой связи с районным центром.

Транспортный комплекс Кильмезского района включает в себя только автомобильный транспорт. Тенденции развития автомобильного вида транспорта на сегодняшний день не в полной мере соответствуют требованиям социально-экономического развития. Приоритетом в данной ситуации является развитие сети автомобильных дорог для обеспечения необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности района и его населенных пунктов для всех категорий граждан.

Значительное снижение перевозок пассажиров зафиксировано на пригородном автобусном сообщении (68,9% к уровню 2006 года). Значительное падение, в первую очередь, связано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями. Также на перевозках пассажиров активировали работу таксисты, которые в настоящее время составляют серьезную конкуренцию автобусным перевозкам, как на пригородном, так и на междугороднем сообщениях.

Снижается доступность транспортных услуг относительно других услуг. Тарифы на услуги пассажирского транспорта выросли в 2 раза при общем росте потребительских цен и тарифов на товары и услуги на 75%.

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог.

На сегодняшний день недостаточная развитость транспортной инфраструктуры остается значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие района.

Высокая социальная значимость транспортной системы в Кильмезском районе объясняется, прежде всего, низким уровнем компактности проживания населения на территории района. Сегодня 43 населенных пункта или 60% имеют численность проживающих 100 человек и менее, из них в 16 населенных пунктах проживает менее 10 человек. Подобная некомпактность, наличие малочисленных населенных пунктов приводят к значительным затратам на содержание инфраструктуры социальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Кильмезский район», их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории   муниципального образования «Кильмезский район» подразделяются на дороги федерального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений.

Основными проблемами содержания и ремонта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах   муниципального образования «Кильмезский район» являются:

1.Низкое качество дорожного покрытия.

2.Низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения,  защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений.

3.Недостаточность финансовых средств на содержание дорог в бюджете МО «Кильмезский муниципальный район».

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  муниципального образования «Кильмезский район».

Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой областной транспортный комплекс будет не в состоянии справиться с растущими потребностями экономики района, что негативно отразится на социально-экономического развития района.

Программой предусматривается модернизация конкретных объектов в разрезе сельских поселений, тепловых сетей и котельных, находящихся в наиболее ветхом состоянии и имеющих наиболее высокие затраты на выработку тепловой энергии, ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования.

1.9. Развитие строительства и архитектуры

Характер социально-экономических преобразований в Российской Федерации, недостаточный объем жилищного строительства, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для большей части населения.

Планируется увеличить ввод в эксплуатацию жилых домов с 1,6 % до 2,4 %, за счет индивидуального жилого строительства. Среднюю обеспеченность 1 человека жильем планируется увеличить с 24,0 кв.м. до 25,9 кв.м. Общая площадь жилого фонда района на конец 2013 года составляет 287,8 тыс.кв.м.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ территориальное планирование должно быть завершено до конца 2013 года. В связи с недостатком, а чаще всего с отсутствием необходимых финансовых ресурсов у поселений, без оказания финансовой помощи областного бюджета подготовка градостроительной документации органами местного самоуправления в срок завершена не будет. Нужно учитывать, что отсутствие градостроительной документации по истечении установленного срока не позволит оформлять разрешительные документы на строительство, предоставлять земельные участки под застройку, вследствие чего в таких поселениях будет остановлен процесс размещения инфраструктуры и инвестиционного развития территорий. Поэтому на данном этапе стоит задача завершить подготовку градостроительной документации, включая правила землепользования и застройки. В поселениях, где еще не разработана документация по планировке территории, продолжить ее подготовку с целью строительства на сформированных земельных участках жилых домов для переселения из ветхого аварийного жилья, обеспечения заявок граждан земельными участками под индивидуальное жилищное строительство, комплексного освоения территории.

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что на сегодняшний день основной проблемой сдерживающей увеличение предложения жилья на первичном рынке, является недостаточное количество подготовленных для жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение. Кроме того, на развитие жилищного строительства в районе влияет низкая покупательская и инвестиционная активность в строительстве, доступность кредитных ресурсов для граждан, желающих строить жилье для семьи. Все эти проблемы следует решать в комплексе. решить проблему доступности жилья возможно путем повышения уровня доходов населения  либо создания механизмов, позволяющих приобретать жилье при существующих доходах. Одним из таких механизмов в большинстве стран мира является приобретение жилья в кредит.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Кировской области и в частности в Кильмезском районе. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества.

Муниципальные образования, учитывая высокую степень дотационности своих бюджетов, самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не могут. К тому же переселение граждан только за счет средств местного бюджета, особенно в непривлекательных для инвесторов населенных пунктах, затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:  цели, задачи и целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  Программы

В современных условиях развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Поэтому на территории области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/432) (далее - Стратегия), жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры  обеспечения, позволяющая каждому жителю получить качественное  обеспечение  услуг, которое соответствует потребностям современного общества.

Стратегические ориентиры области в развития жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры с  до 2020 года определены в соответствии со следующими документами:

1. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации".

4. Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 №187/809 об утверждении Государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013-2020 годы.

5. Федеральный закон от  30.12.2004  №  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6. Федеральный закон от  27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжения».

2.2. Цели и задачи реализации  Программы

Цели Программы:

1.Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и комфортности проживания.

2.Развитие  транспортной  инфраструктуры с повышением уровня  безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

3.Эффективное использование энергоресурсов.

4.Создание условий для развития жилищного строительства в районе.

5.Формирование рынка доступного и комфортного жилья.

6.Увеличение объемов жилищного строительства.

7.Обеспечение безопасности дорожного движения.

Основными задачами Программы являются:

1.Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение контроля над соблюдением прав и  законных интересов граждан и государства  при  предоставлении населению жилищных и  коммунальных услуг.

3.Развитие дорожного хозяйства.

4.Безопасность дорожного движения.

5.Развитие  системы  коммунальной инфраструктуры  Кильмезского района.

6. Обеспечение планового и  опережающего инженерного обеспечения  земельных участков под жилищное и промышленное строительство.

7.Повышение комфортности проживания.

8.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

9.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездных путей к населенным пунктам муниципального образования «Кильмезский муниципальный район», их обустройство.

10.Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского района Кировской области  с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

2.3. Целевые показатели эффективности реализации Программы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы, ожидание конечных результатов:

1.Доля утечек и неучтенного расхода воды  в суммарном объеме воды, поданной в сеть.

2.Доля потерь тепловой энергии  в  суммарном  объеме отпуска тепловой энергии.

3.Количество аварий и инцидентов в год на 1  км  сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения.

4.Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

5.Доля отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения,  км.

6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в  общей   протяженности   автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

7.Доля дорожно-транспортных  происшествий (далее - ДТП), совершению которых  сопутствовало   наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

8.Увеличение числа  граждан, переселенных из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания.

9.Снижение площадей расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

10.Снижение аварийного жилья, непригодным для проживания, в объеме ветхого и аварийного жилищного фонда.

11.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Общая оценка эффективности мероприятий Программы по повышению безопасности дорожного движения осуществляется по итогам каждого года на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации района, а при необходимости – ежеквартально.

Создание условий для обеспечения строительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в районе, формирование рынка доступного и комфортного жилья эконом класса, увеличение объемов жилищного строительства будут обеспечены комплексом запланированных в Программе мероприятий, способствующих увеличению предложения на  рынке жилья и повышению качества жизни населения.

Целевые показатели эффективности реализации Программы по обеспечению и повышению энергетической эффективности, отражающие динамику показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

При расчете значений целевых показателей повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения района.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы представлены в приложении № 1.

Оценка социально-экономической эффективности по переселению граждан из аварийного фонда представлена в таблице 2.

Таблица 2 -  Оценка социально-экономической эффективности по переселению граждан из аварийного фонда

| Целевые показатели | 2013 год | 2014 год | 2015-2020 гг. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, человек | 9,00 | 28,00 | 0,00 | 35,00 |
| Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс. кв. м | 0,1711 | 0,2883 | 0,00 | 0,4594 |
| Доля аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в объеме ветхого и аварийного жилья, % | 11,55 | 8,55 | 0,00 |  |
| Доля граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, к общему количеству проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, % | 10,3 | 7,3 | 0,00 |  |

2.4 Ожидаемые конечные результаты Программы

К концу 2020 года планируется:

1.Не превысить долю утечек и неучтенного расхода  воды в суммарном объеме  воды,  поданной в сеть, свыше 13%.

2.Не превысить долю потерь тепловой  энергии в суммарном объеме отпуска  тепловой энергии свыше 11%.

3.Не превысить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей  организаций  коммунального  комплекса  в сфере тепло- и водоснабжения свыше 0,04 единицы.

4.Не превысить долю расходов  на  жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи свыше 8,4%.

5.Ремонт автомобильных  дорог общего пользования
местного значения – 13,5 км.

6.Сокращение доли протяженности автомобильных дорог  общего
пользования местного значения, не отвечающих  нормативным
требованиям, в общей  протяженности  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения до 75,8%.

7.Сокращение доли  ДТП,  совершению  которых  сопутствовало
наличие неудовлетворительных дорожных  условий,  в  общем
количестве ДТП до 22%.

8.Предоставление жилых помещений 35 гражданам, проживающим в настоящее время в аварийном жилищном фонде, непригодном для проживания (0,5735 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда непригодным для проживания в связи с физическим износом).

В ходе реализации мероприятий Программы к 2020 году будет достигнута реальная экономия потребления энергоресурсов: удельная энергоемкости экономики района на 40%.  Годовой экономический эффект к 2020 году от исполнения  мероприятий Программы в бюджетной сфере должен составить 1263,5 тыс. рублей в ценах 2009 года.

В основу оценки социально-экономической эффективности Программы положен Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том  числе в сопоставимых условиях» от  мая 2010 года.

2.5. Срок реализации

Сроки реализации Программы 2014-2020 годы.

Выделение этапов реализации Программы не предусматривается.

3.Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа  содержит шесть отдельных мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач, поставленных в разделе 2, в соответствии с приоритетами муниципальной  политики района.

## Перечень мероприятий Программы представлен в таблицах 3 -  8.

Таблица 3- Перечень мероприятий Программы по обеспечению строительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом РФ

| 1. | Территория вблизи д. Малая Кильмезь Малокильмезского сельского поселения в 2014 году | областной бюджет | 0 | Департамент строительства и архитектуры Кировской области; администрация Кильмезского района; органы местного самоуправления поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | районный бюджет | 0 |  |
| 2. | Юго-западная территория от пгт Кильмезь за ул. Радужная в 2015 году | областной бюджет | 0 | Департамент строительства и архитектуры Кировской области; администрация Кильмезского района; органы местного самоуправления поселений |

Таблица 4- Перечень мероприятий Программы по переселению граждан из

аварийного фонда Кильмезского района

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь приобретаемого жилья, кв. метров | 288.3 | 0,0 | 0,0 |
| Стоимость 1 м.кв. | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Необходимые средства | федеральный бюджет 9526,7 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет 3004,4 тыс. руб. |  |  |
|  | всего: 12531,1 тыс. руб. |  |  |

Таблица 5- Перечень мероприятий Программы  по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Кильмезского района

|  | Наименование муниципального образования и мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | По всем источникам финансирования (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | районный бюджет | Внебюджетные источники | Областной бюджет |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Замена котла в котельной д/сад «Колосок» в пгт Кильмезь | 2014 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Замена котла в котельной (МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда) | 2015 | 160,2 | 160,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Замена ветхих сетей теплопровода детский сад ясли на 160 мест «Солнышко» в пгт Кильмезь ул. Труда д. 29 | 2016 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Замена котла в котельной (МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда) | 2017 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия | 2018 | 1000,0 | 150,0 | 70,0 | 780,0 |
| 6. | Мероприятия | 2019 | 1000,0 | 150,0 | 70,0 | 780,0 |
| 7. | Мероприятия | 2020 | 1000,0 | 150,0 | 70,0 | 780,0 |
|  | Наименование муниципального образования и мероприятия |  |  |
|  |  |  | всего | По всем источникам финансирования (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | районный бюджет | Внебюджетные источники | Областной бюджет |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Замена котла в котельной д/сад «Колосок» в пгт Кильмезь | 2014 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Замена котла в котельной (МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда) | 2015 | 160,2 | 160,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Замена ветхих сетей теплопровода детский сад ясли на 160 мест «Солнышко» в пгт Кильмезь ул. Труда д. 29 | 2016 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Замена котла в котельной (МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда) | 2017 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия | 2018 | 1000,0 | 150,0 | 70,0 | 780,0 |
| 6. | Мероприятия | 2019 | 1000,0 | 150,0 | 70,0 | 780,0 |
| 7. | Мероприятия | 2020 | 1000,0 | 150,0 | 70,0 | 780,0 |

Таблица 6- Перечень мероприятий Программы по обеспечению и повышению энергетической эффективности в Кильмезском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения, годы | Стоимость работ, источники финансирования | годовой экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет района | областной бюджет | внебюджетные средства | средства ЭСК |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Энергетические обследования | Администрация района, энергоснабжающие организации, бюджетные учреждения | 2014 | 318 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Кильмезское РУО |  | 2014 | 221 |  |  |  |  |
| 1.2 | МУ РЦКиД |  | 2014 | 40 |  |  |  |  |
| 1.3 | МКУК Кильмезская МБС |  | 2014 | 40 |  |  |  |  |
| 1.4 | МКУК КРКМ |  | 2014 | 17 |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция системы освещения в жилищном фонде, административных зданиях, бюджетных учреждениях | Администрация района | 2015 | 52,5 | 0 |  |  |  |
| 2 1 | Здание администрации района |  | 2015 | 52,5 |  |  |  |  |
| 3. | Энергетические обследования | Администрация района, энергоснабжающие организации, бюджетные учреждения | 2016 | 29,5 | 0 |  |  |  |
|  | МКОУ ООШ, ООШ, НОШ |  | 2016 | 29,5 |  |  |  |  |
| 4. | Энергетические обследования | Администрация района, энергоснабжающие организации, бюджетные учреждения | 2017 | 74,9 | 9360,0 |  |  |  |
|  | МКОУ ООШ, ООШ, НОШ |  | 2017 | 74,9 |  |  |  |  |

| 5. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Администрация района | 2018 | 243,3 | 4332,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание администрации района |  | 2018 | 243,3 |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция котельных с заменой котлов на тепло-эффективные | Администрация района | 2019 | 336,8 | 3689,0 |  |  |  |
|  | Здание администрации района |  | 2019 | 336,8 |  |  |  |  |
| 7. | Замена теплотрасс на тепло-эффективные в образовательных учреждениях | РУО, администрация района | 2020 | 354,1 | 5408,0 |  |  |  |
|  | МКОУ СОШ с УИОП пгт Кильмезь |  | 2020 | 354,1 |  |  |  |  |

## Таблица  7 - Перечень мероприятий  Программы по развитию транспортной инфраструктуры Кильмезского района

| N п/п | Наименование задач, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Кильмезского района в том числе: | областной бюджет | 14393,7 | 18086,0 | 19944,0 | 19944,0 | 19944,0 | 19944,0 | 19944,0 |  |
|  | районный бюджет | 3617,0 | 2976,4 | 3068,3 | 2761,5 | 5585,7 | 5585,7 | 5585,7 |  |
|  | всего | 18010,7 | 21062,4 | 23012,3 | 22705,5 | 25529,7 | 25529,7 | 25529,7 |  |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенного пункта, в том числе: | областной бюджет | 14393,7 | 18086,0 |  |  |  |  |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области (по соглашению), администрация Кильмезского района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  |  | районный бюджет | 3067,0 | 2976,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 17460,7 | 21062,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов всего, в том числе: | областной бюджет | 10562,184 | 11492,145 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 715,905 | 604,850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 11278,089 | 12096,995 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов (по соглашению), в том числе: | областной бюджет | 10562,184 | 11492,145 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 555,905 | 604,850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 11118,089 | 12096,995 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов, в границах Кильмезского муниципального района | областной бюджет | 9327,184 | 10100,152 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 490,905 | 531,587 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 9818,089 | 10631,739 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Содержание временного наплавного моста через реку Кильмезь на автомобильной дороге Кильмезь-Селино-Чернушка в Кильмезском районе | областной бюджет | 1140,0 | 1296,993 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60,0 | 68,263 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1200,0 | 1365,256 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Содержание временного наплавного моста через реку Лобань на автомобильной дороги Рыбная Ватага-Дорошата в Кильмезском районе | областной бюджет | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильной дороги Кильмезь - Селино (20,3 км) | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | администрация Кильмезского района |
|  |  | районный бюджет | 160,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов всего, в том числе: | областной бюджет | 3831,471 | 6593,855 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги Кабачки - Бураши (1,3 км) | районный бюджет | 2351,114 | 2371,515 |  |  |  |  |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области (по соглашению), района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  |  | всего | 6182,585 | 8965,370 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3831,471 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Ремонт участка автомобильной дороги Кабачки - Бураши | районный бюджет | 1297,110 |  |  |  |  |  |  | администрация Кильмезского района |
|  |  | всего | 5128,581 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт | районный бюджет | 1054,004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1054,004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оценка уязвимости мостов общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов (7 шт.) | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | администрация Кильмезского района |
|  |  | районный бюджет | 549,981 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 549,981 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 -Перечень мероприятий  Программы по повышению безопасности дорожного движения в Кильмезском районе

| № | Наименование мероприятий |  | 2014 г. тыс. руб. | 2015 г. тыс. руб. | 2016 г. тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и проведение районных соревнований юных инспекторов движения (Безопасное колесо) | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | администрация Кильмезского района |
|  |  | районный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0 |  |
| 2 | Подготовка и направление команды «Юный инспектор движения» для участия в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | РУО; МО МВД России "Кильмезский" (по согласованию) |
|  |  | районный бюджет | 5,0 | 3,0 | 0 |  |
| 3 | Конкурс среди педагогов, воспитателей наилучшую работу по профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | РУО; МО МВД России "Кильмезский" (по согласованию) |
|  |  | районный бюджет | 2,0 | 3,1 | 0 |  |
| 4 | Печать листовок и иных печатных материалов, направленных на разъяснение участникам дорожного движения Правил дорожного движения, формирование у них стереотипа законопослушного поведения | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | администрация Кильмезского района, РУО, МО МВД России "Кильмезский" (по согласованию) |
|  |  | районный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
| 5 | Ремонт тротуаров от пер. Садового до ул. Козлова вдоль ул. Магистральная пгт. Кильмезь | Всего, в том числе: | 732,473 | 0 | 0 | департамент социального развития Кировской области (по соглашению), администрация Кильмезского района |
|  |  | Объем субсидии из областного бюджета | 604,474 | 0 | 0 |  |
|  |  | Объем софинансирования из муниципального бюджета | 72,999 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники (население и спонсоры) | 55,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе: | областной бюджет | 604,474 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 84,999 | 11,1 | 0 |  |
|  | иные внебюджетные источники (население и спонсоры) | 55,0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 744,473 | 11,1 | 0 |  |

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Кильмезского района будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной  программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2

5. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов (по соглашению), средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы 203104,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 9526,7 тыс. рублей,

- средства областного  бюджета – 155290,6 тыс. рублей,

- средства местного бюджета – 31595,6  тыс. рублей,

- иные  внебюджетные источники  – 265 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета  представлена в приложении № 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации Программы могут возникнуть следующие группы рисков, которые представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Группы рисков реализации Программы

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Кильмезского района |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и местных бюджетов и внебюджетных источников |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| Увеличение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в связи с установлением ежемесячной платы за капитальный ремонт жилья | предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам путем предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом платы за капитальный ремонт жилья |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Реализация программы позволит:

1.Повысить  эффективность функционирования коммунальных систем.

2.Повысить  качество  коммунальных   услуг, предоставляемых потребителям  на территории пгт  Кильмезь.

3.Обеспечить  планового   и  опережающего инженерного обеспечения  земельных участков под жилищное и промышленное строительство.

4.Проводить устойчивую тарифную политику.

5.Увеличить инвестиции  в жилищно-коммунальный комплекс.

6.Уменьшится загрязнение окружающей среды

Программа развития коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры - это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в т.ч. объектов водо-, тепло -, газо- и водоотведения, очистки сточных вод, сбора и вывозки твердых бытовых отходов, ремонт и строительство дорог, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа разработана для гарантированного, эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

Приложение № 1 к Программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  Программы

1.   Целевые показатели эффективности по развитию транспортной инфраструктуры Кильмезского района

| N п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1.3 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 78,1 | 77,6 | 77,1 | 76,6 | 76,1 | 75,6 | 75,1 |
| 3. | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, % | 23,0 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,0 |

2. Целевые показатели эффективности по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Кильмезского района

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования за счет инвестиционной составляющей тарифов | тыс. руб. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Объем бюджетного финансирования текущей деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем бюджетного финансирования развития инфраструктуры | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля платежей за ЖКУ в общем объеме среднестатистической семьи | % | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Износ основных фондов | % | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| 6 | Надежность системы (количество аварий на 1 км сетей) - водоснабжение | шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7 | Удельный расход электроэнергии по водоснабжению | кВт.ч/куб. м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

3. Целевые показатели эффективности по обеспечению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

в Кильмезском районе

Приложение  № 2 к Программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации района | О начале отопительного периода Кильмезского района | заместитель главы администрации района | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации района | Об окончании отопительного периода Кильмезского района | заместитель главы администрации района | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации района | О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кильмезского района в весенний период | заместитель главы администрации района | ежегодно |

Приложение № 3 к Программе

# Расходы на реализацию Программы за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014-2020 годы» | всего: администрация района, соисполнители | 4100,0 | 3200,2 | 3197,7 | 2956,4 | 5979,0 | 6072,5 | 6089,8 |
| 1.Отдельное мероприятие | Обеспечение строительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Отдельное мероприятие | Переселение граждан из аварийного фонда Кильмезского района | администрация района, финансовое управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Отдельное мероприятие | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кильмезского района | администрация района РУО, РЦКиД | 80,0 | 160,2 | 99,9 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4.Отдельное мероприятие | Обеспечение и повышение энергетической эффективности в Кильмезском районе | администрация района | 318 | 52,5 | 29,5 | 74,9 | 243,3 | 336,8 | 354,1 |
| 5.Отдельное мероприятие | Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского района | администрация района | 3617,0 | 2976,4 | 3068,3 | 2761,5 | 5585,7 | 5585,7 | 5585,7 |
| 6.Отдельное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения в Кильмезском районе | администрация района | 84,999 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Программе

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014-2020 годы» | всего | 31684,3 | 21286,2 | 23118.7 | 23834.4 | 32039.0 | 31489.5 | 33225.8 |
|  |  | федеральный бюджет | 9526,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 18002,6 | 18086 | 19921 | 20878 | 25990 | 25347 | 27066 |
|  |  | местный бюджет | 4100,00 | 3200,20 | 3197,70 | 2956,40 | 5979,00 | 6072,50 | 6089,80 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 55 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 1.Отдельное мероприятие | Обеспечение строительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Отдельное мероприятие | Переселение граждан из аварийного фонда Кильмезского района | всего | 12531,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 9526,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3004,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Отдельное мероприятие | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кильмезского района | всего | 80,0 | 160,2 | 99,9 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 |
|  |  | местный бюджет | 80,0 | 160,20 | 99,90 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.Отдельное мероприятие | Обеспечение и повышение энергетической эффективности в Кильмезском районе | всего | 318 | 52,5 | 29,5 | 74.9 | 4575,3 | 4025,8 | 5762,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332 | 3689 | 5408 |
|  |  | местный бюджет | 318 | 52,5 | 29,5 | 74,9 | 243,3 | 336,8 | 354,1 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Отдельное мероприятие | Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского района | всего | 18010,7 | 21062,4 | 22989.3 | 23639.6 | 26463.7 | 26463.7 | 26463.7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 14393,7 | 18086 | 19921 | 20878 | 20878 | 20878 | 20878 |
|  |  | местный бюджет | 3617 | 2976,40 | 3068,30 | 2761,50 | 5585,70 | 5585,70 | 5585,70 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Отдельное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения в Кильмезском районе | всего | 744,473 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 604,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 84,999 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |