АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________                                                                                                     № ____

пгт Кильмезь

Об утверждении муниципальной программы Кильмезского округа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с постановлением администрации Кильмезского района Кировской области от 17.07.2026 № 247 «О разработке, реализации и мониторинге муниципальных программ Кильмезского округа Кировской области» и с учетом распоряжения администрации Кильмезского района Кировской области от 20.07.2026 № 131 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кильмезского округа Кировской области», администрация Кильмезского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Кильмезского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее-муниципальная программа), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2027 года.

Глава Кильмезского района  			                                   А.Г. Коршунов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кильмезского муниципального района

от	№

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КИЛЬМЕЗСКОГО ОКРУГА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Энергосбережение является актуальным условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической 
и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так 
и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий.

Соответственно, перехода на экономичное, рациональное расходование ТЭР во всех помещениях, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР.

Превратить энергосбережение в один из основополагающих факторов функционирования организации.

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон)

Данный Закон - стал базовым документом, определяющим и политику Вятскополянского муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В связи с трудным финансовым положением организаций, сложной ситуацией в бюджетной сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.

Наиболее проблемная сфера - сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ коммунальных объектов, что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.

В Кильмезском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности:

1.Создание и обеспечение функционирования муниципальной системы мониторинга энергосбережения, включая сбор данных для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2.Организация  повышения  квалификации  руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

3.Участие в федеральных и региональных программах.

4.Осуществление системы контроля за реализацией энергосервисных контрактов;

5.Оптимизация режимов работы энергоисточников;

6.Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные.

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР становится еще актуальнее.

В рамках реализации Закона в муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы учета потребления ТЭР.

Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического потребления ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета.

Из	вышеуказанного	следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым	условием нормального функционирования всех сфер	 деятельности района. При непрерывном	росте	цен на энергоресурсы, только повышение эффективности	использования энергоносителей,	позволит добиться экономии	как топливно-энергетических, так и финансовых ресурсов.

- Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Цели Программы:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической безопасности муниципального образования;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.

В сложившейся ситуации необходимо реализовать комплекс мер, направленный на расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, внедрение передовых энергосберегающих технологий.

Реализация программы в бюджетной сфере характеризуется большой долей расходов на ТЭР.

В ходе проведения обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений выявлен потенциал энергосбережения и определен перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- реализация организационных и малозатратных мероприятий (совершенствование энергетического менеджмента, оснащение приборами и системами учёта и регулирования расхода энергоресурсов);

- утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям;

- заключение энергосервисных контрактов.

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования Закона в части снижения объемов потребления ТЭР, но и тем самым снизить бремя финансовой нагрузки на бюджет района.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетического хозяйства предприятия;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- обеспечение	снижения	потребления	энергоресурсов	с целью снижения расходов на их оплату.

Целевыми	показателями	эффективности	реализации	муниципальной программы являются:

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, выполнен в соответствии с разделом III «Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №399.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Кильмезского муниципального района:

  - Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Кильмезского муниципального района.

  - Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кильмезского муниципального района.

  - Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кильмезского муниципального района

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе Кильмезского муниципального района рассчитываются следующим образом:

  - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)– 23 кВт*ч/м².

  - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)– 0,15 Гкал/м².

  - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)– 3 м³/чел.

|  | Наименование показателя | Ед. измерения | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
| 1.1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории округа | % | 100 |
| 1.2. | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории округа | % | - |
| 1.3. | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории округа | % | - |
| 1.4. | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории округа | % | - |
| 2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт/ч на 1 кв.м. общей площади | 23,0 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,15 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 1 куб. м. на человека | 3,0 |

Информация о значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлена в приложении № 1.

3.Оценка экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- сокращение удельных показателей потерь в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения на 3-5 % в год по сравнению с 2026 годом (базовый год).

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

  - формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов;

  - создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения;

  - внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Наибольшей эффективности использования энергоресурсов удастся достичь только в том случае, если проводимые мероприятия по энергосбережению будут носить комплексный характер и охватывать не только процесс выработки и транспортировки, но и потребления энергоносителей.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия труда человека, способствовать повышению производительности труда.

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы, устанавливается при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования в разрезе мероприятий представлена в приложении №2.

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

| Наименование рисков | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| финансово-экономические риски | -определение приоритетов для первоочередного финансирования; -привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно- коммунального комплекса с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| нормативные правовые риски | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов муниципального округа |
| организационные и управленческие риски | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |
| непредвиденные риски | анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных |

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов; снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы с

ежегодным снижением на 3 %;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых	средств	для	реализации	мероприятий	по	энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Реализация программы в бюджетной сфере должна обеспечить в период с 2027 по 2031 года снижение в натуральном выражении в сопоставимых условиях объемов потребления ТЭР.

Приложение №1 к муниципальной программе

сведения

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя. цель, задача | Единиц а измере Ния | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (базовый) | 2026 (оценка) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Среднее суммарное снижение потребления энергетических ресурсов | % | 5,2 | 2026 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 1.2 | Обучение специалистов методам и технологиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | единиц | 0 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество публикаций о методах работы и технологиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единиц | 0 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №2 к муниципальной программе

перечень программных мероприятий и

ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, мероприятие | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Итого: |
|  | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена окон в здании администрации (покупка и установка) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий по экономии ТЭР | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |