АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________                                                                                                     № ____

пгт Кильмезь

# Об утверждении паспорта муниципальной программы Кильмезского округа Кировской области

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и

# жилищного строительства»

В соответствии с постановлением администрации Кильмезского района Кировской области от 17.07.2026 № 247 «О разработке, реализации и мониторинге муниципальных программ Кильмезского округа Кировской области» администрация Кильмезского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы Кильмезского округа Кировской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и жилищного строительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2027 года.

Глава Кильмезского района  			                                   А.Г. Коршунов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Кильмезского района

Кировской области

от ______№ ___

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и

# жилищного строительства»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Чучалина Т.Н., первый заместитель главы администрации округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Петров А.В., заместитель главы администрации, заведующий отделом ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры |
| Соисполнитель муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2027-2031 годы |
| Цель муниципальной программы | - Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2031 года до 96,65 км; - Увеличение количества пассажиров, перевезенных общественным транспортом, к концу 2031 года до 1360 чел.; - Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости к концу 2031 года до 2,960 тыс. кв. метров. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования 136581,60 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Кировской области |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/ убывания/поддержания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| Цель муниципальной программы «Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2031 года до 96,65 км» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Возрастание | МП | км | 91,65 | 2025 | 92,65 | 93,65 | 94,65 | 95,65 | 96,65 | Отдел ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры |  |
| Цель муниципальной программы «Увеличение количества пассажиров, перевезенных общественным транспортом, к концу 2031 года до 1360 чел.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом | Возрастание | МП | Чел. | 1308 | 2025 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1360 | Отдел ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры |  |
| Цель муниципальной программы «Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости к концу 2031 года до 2,960 тыс. кв. метров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости | Возрастание | МП | Тыс. кв. метров | 2,930 | 2025 | 2,935 | 2,940 | 2,945 | 2,950 | 2,960 | Отдел ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры |  |

2.2. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
| 1. | Цель муниципальной программы «Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2031 года до 96,65 км» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | км | 91,80 | 92,0 | 92,40 | 92,65 |
| 2. | Цель муниципальной программы «Увеличение количества пассажиров, перевезенных общественным транспортом, к концу 2031 года до 1360 чел.» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом | МП | Чел. | 420 | 430 | 468 | 1318 |
| 3. | Цель муниципальной программы «Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости к концу 2031 года до 2,960 тыс. кв. метров» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости | МП | Тыс. кв. метров | 0,800 | 0,900 | 1,235 | 2,935 |

# 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная сеть» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры администрации округа |  |  | - |  |
| 1.1 | Осуществление капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | созданы условия для безопасного проезда автомобильного транспорта по автомобильным дорогам; обеспечена пропускная способность автомобильных дорог; обеспечены транспортные связи между населенными пунктами округа |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры администрации округа |  |  | - |  |
| 2.1 | Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения | обеспечена доступность транспортных услуг для населения и их качество |  |  | Количества пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Жилье» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел ЖКХ, жизнеобеспечения, строительства и архитектуры администрации округа |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение условий для эффективного развития строительства | Созданы условия для эффективного строительства жилой и нежилой недвижимости |  |  | объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы с детализацией по структурным элементам

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на 2027 - 2031 годы | из них |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа – всего, в том числе: | 136581,60 | 75011,10 | 61570,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 88727,50 | 51417,50 | 37310,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 47854,10 | 23593,60 | 24260,50 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная сеть» – всего, в том числе: | 136581,60 | 75011,10 | 61570,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 88727,50 | 51417,50 | 37310,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 47854,10 | 23593,60 | 24260,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» – всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Жилье» – всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |